Приложение 1

**Федеральный партийный проект «Безопасные дороги»**

**Техническое задание по реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»**

**Цели проекта:**

1. Повышение безопасности передвижения детей и их родителей вблизи школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного детского образования.
2. Создание условий для формирования культуры ответственного вождения   
   и безопасного поведения детей, пешеходов и других участников движения на дорогах,   
   в том числе с учетом проведения профилактических мероприятий с целевой аудиторией проекта.
3. Вовлечение активных граждан в реализацию федерального партийного проекта «Безопасные дороги» для эффективного решения вопросов, связанных с повышением безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

**Основные задачи проекта**:

1. Определение учебных учреждений, имеющих, в т.ч. следующие опасные   
   и некомфортные условия передвижения детей и их родителей:

* недостаточный уровень обустройства пешеходных переходов для обеспечения безопасности дорожного движения;
* отсутствие на дороге соответствующих предупреждающих знаков   
  и искусственных неровностей, влияющих на безопасность;
* отсутствие освещения в темное время суток, а также светоотражающих элементов на сооружениях для обустройства дорог;
* отсутствие тротуара;
* наличие посторонних объектов, негативно влияющих на безопасность;
* наличие стоянки транспортных средств с нарушением ПДД;
* иные факторы, негативно влияющие на безопасность дорожного движения.

1. Создание условий для дальнейшего развития безопасной дорожной среды для детей и их родителей путем снижения учебных учреждений, имеющих опасные   
   и некомфортные условия передвижения детей и их родителей.

**Ключевой показатель проекта**:

Снижение количества выявленных нарушений на 50% до сентября 2026 г.

**Основные этапы и мероприятия проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 этап -** Выявление проблемных зон | | |
| **Даты** | **Мероприятие** | **Итоги (количественные и качественные показатели)** |
| 01.11.2024 – 15.11.2024 | Размещение информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в т.ч. об онлайн-опросе в региональных и местных СМИ, социальных сетях, а также на информационных ресурсах образовательных учреждений. | Публикации в региональных и местных СМИ, социальных сетях, а также на информационных ресурсах образовательных организаций сведений о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в т.ч. об онлайн-опросе. |
| 01.11.2024 – 15.11.2024 | Сбор региональными координаторами проекта «Безопасные дороги», его активистами и экспертами совместно с представителями органов управления образованием информации о перечне образовательных учреждений в соответствующем муниципальном образовании, участвующих в проекте | Формирование перечня образовательных учреждений, принимающих участие в проекте. |
| 01.11.2024 – 15.01.2025 | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием проводят опросы родителей в школах, дошкольных учебных учреждениях и организациях дополнительного детского образования. | Вовлечение всех школ, дошкольных учебных учреждений и организаций дополнительного детского образования в субъекте, их учащихся и родителей учащихся в реализацию проекта. |
| 01.11.2024 – 15.01.2025 | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта проводят выездные проверки на участках дорог вблизи учебных учреждений в целях оценки текущих условий безопасности дорожного движения. | Сбор данных о наличии и качестве тротуаров, освещения, безопасных пешеходных переходов и стоянок транспортных средств, иного обустройства элементами дороги. Выставлены оценки текущих условий безопасности дорожного движения по шкале от 1 до 10 баллов. |
| 15.01.2025 | Направление итогов проводимых опросов региональным координаторам проекта. | В каждом субъекте федерации получена информация о состоянии безопасности прилегающих к школе дорог и улиц. |
| **2 этап**: Планирование мероприятий | | |
| 16.01.2025 – 16.02.2025 | Обработка результатов выездных проверок и опросов. Формирование списка образовательных учреждений, требующих выполнения работ по устранению выявленных нарушений. | Сформирован перечень образовательных учреждений, включаемых в дальнейшую активную реализацию проекта по устранению выявленных нарушений до сентября 2026 года.  Выявлены наиболее распространенные негативные факторы на участках дорог, расположенных вблизи образовательных учреждений, негативно влияющих на безопасность дорожного движения |
| 16.02.2025 –  30.04.2025 | Сбор и анализ информации о необходимом объеме и возможности выполнения работ по обустройству проблемных участков дорог вблизи образовательных учреждений региональными координаторами проекта «Безопасные дороги», активистами и экспертами проекта совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  Определение приоритетности проведения мероприятий по повышению безопасности указанных участков дорог, требующих улучшения условий. | Сформирована сводная информационная база о выполняемых работах на объектах, включенных в проектный перечень, и приоритетности их реализации с учетом информации, полученной от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации местного самоуправления. |
| 16.02.2025 –  31.05.2025 | Вынесение вопроса о рассмотрении итогов проведенных выездных проверок и опросов в субъекте Российской Федерации на заседание региональной комиссию по безопасности дорожного движения. | Рассмотрен вопрос об итогах проведенных выездных проверок и опросов в субъекте Российской Федерации региональной комиссией по безопасности дорожного движения.  Принято решение о повышении безопасности выявленных вблизи образовательных учреждений проблемных участков. |
| 16.02.2025 –  31.05.2025 | Обеспечение принятия решений по устранению выявленных нарушений с участием исполнительной и законодательной ветвей власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также Госавтоинспекции. | Включение мероприятий по ликвидации небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений в региональные и муниципальные программы по повышению безопасности дорожного движения, а также другие реализуемые в субъекте Российской Федерации профильные программы. |
| 16.02.2025 –  31.05.2025 | Организация информационного сопровождения проводимой работы в СМИ и социальных сетях. | Публикации информации о реализуемых мероприятиях проекта в СМИ и социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений не реже 1 раза в месяц. |
| **3 этап**: Реализация мероприятий | | |
| 01.06.2025 – 01.11.2025 | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием, Госавтоинспекции осуществляют контрольные мероприятия на реализуемых в 2025 году участках дорог и улиц вблизи соответствующих образовательных учреждений. | Количество небезопасных участков сокращено. Повышена безопасность дорожного движения.  Публикации информации о реализуемых мероприятиях проекта в СМИ и социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений не реже 1 раза в месяц |
| **4 этап**: Мониторинг и оценка, обратная связь | | |
| 01.11.2025 – 31.12.2025 | Подведение итогов реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в 2025 году. | Сокращено количество небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений.  Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |
| 01.11.2025 – 31.12.2025 | Определение лучших практик и их направление в субъекты Российской Федерации. | Лучшие практики презентованы на заседании Общественного совета проекта в декабре 2025 г.  Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |
| 01.11.2025 – 31.12.2025 | Конкурсный отбор 10 лучших проектов в каждом субъекте Российской Федерации и награждение муниципалитета-лидера | Лучшие практики презентованы на заседаниях Общественных советов проекта в регионах в декабре 2025 г Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |
| 01.11.2025 – 31.12.2025 | Конкурсный отбор 10 лучших проектов в Российской Федерации и награждение регионов-лидеров | Лучшие практики презентованы на заседании Общественного совета проекта в декабре 2025 г, регионы-лидеры награждены. Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |
| 01.10.2025 – 31.12.2025 | Обеспечение принятия решений по устранению выявленных нарушений с участием исполнительной и законодательной ветвей власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также Госавтоинспекции в рамках планирования бюджетного финансирования соответствующих мероприятий на 2026 год. | Включение мероприятий по ликвидации небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений в региональные и муниципальные программы по повышению безопасности дорожного движения, а также другие реализуемые в субъекте Российской Федерации профильные программы на 2026 год. |
| 01.10.2025 – 31.12.2025 | Сбор предложений и отзывов для дальнейшего улучшения реализации проекта в 2026 г. | Сформирован перечень лучших практик. |
| **5 этап**: Дальнейшая реализация проекта в 2026 г. с учетом практики 2025 г. | | |
| 01.01.2026 – 31.03.2026 | Оценка эффективности проведенных мероприятий и внесение необходимых корректировок. | Скорректирован план реализации проекта. |
| 01.01.2026 –  31.03.2026 | Актуализация информации об учебных учреждениях, включенных в реализацию в 2026 году региональными координаторами проекта «Безопасные дороги», активистами и экспертами проекта совместно с представителями органов местного самоуправления. | Обновлена информация об объектах, включенных в активную реализацию проекта и определена их приоритетность выполнения с учетом информации, полученной от органов местного самоуправления.  Оценка возможности выполнения целевого показателя проекта. |
| 01.01.2026 –  31.03.2026 | Вынесения вопроса о рассмотрении итогов реализации проекта в 2025 году в субъекте Российской Федерации на региональную комиссию по безопасности дорожного движения. | Принятие решения о повышении безопасности выявленных вблизи образовательных учреждений проблемных участков. |
| 01.04.2026 – 15.08.2026 | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием, Госавтоинспекции осуществляют контрольные мероприятия на реализуемых в 2025 году участках дорог и улиц вблизи соответствующих образовательных учреждений | Количество небезопасных участков сокращено. Повышена безопасность дорожного движения. |
| 01.01.2026 –  15.08.2026 | Организация информационного сопровождения проводимой работы в СМИ и социальных сетях. | Публикации информации о реализуемых мероприятиях проекта в СМИ и социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений не реже 1 раза в месяц. |
| **6 этап**: Мониторинг, оценка и подведение итогов | | |
| 15.08.2026 – 08.09.2026 | Сбор предложений и отзывов для дальнейшего использования при проведении работ по повышению безопасности дорожного движения. | Лучшие практики презентованы на заседаниях Общественных советов проекта в регионах в августе 2026 г Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |
| 16.08.2026 – 08.09.2026 | Подведение итогов реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» за 2024-2026 год в субъекте Российской Федерации. | Не менее чем на 50% сокращено количество небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений.  Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |
| 16.08.2026 – 08.09.2026 | Организация встреч с родителями и сотрудниками образовательных учреждений для обсуждения эффективности проведенных работ по повышению безопасности и комфорта. | Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |
| 01.09.2026 –  08.09.2026 | Направление итогов реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в субъекте Российской Федерации за период 2024-2025 год в ЦИК Партии с информацией о проделанной работе и достигнутых показателях его реализации. | Подготовленный отчет о реализации проекта в субъектах Российской Федерации. |